Formular cadru -  mod prezentare Propunere Tehnică

Executie lucrari

Propunerea tehnica va cuprinde cele mentionate mai jos si trebuie prezentată în următoarea structură:

- Planul de management al calității în cadrul Contractului

- Metodologia pentru realizarea lucrarilor (executie);

- Grafic Gantt de realizare a investiției publice.

- Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor

- Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților (in masura in care acestia sunt cunsocuti la momentul depunerii ofertei) în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului

- Planul de management al calității în cadrul Contractului

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte:

- informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract . Nu se va prezenta planul de management al calitatii conceput la nivel general de firma, caz in care oferta va fi respinsa ca neconforma, ci, se va adapta la lucrare]

- modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile implementarii contractului și

- modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea

- Metodologia pentru realizarea lucrarilor ( executie):

Ofertantul va prezenta metodologia de execuție a lucrărilor prin descrierea modului în care vor fi realizate principalele categorii de lucrări din cadrul contractului, sub forma unor proceduri tehnice de execuție (PTE).

Pentru fiecare categorie de lucrări se vor prezenta, cel puțin:

- descrierea generală a lucrărilor;

- soluțiile tehnice și materialele propuse/utilizate;

- etapele principale ale procesului tehnologic de execuție;

- modul de realizare a verificărilor și controlului calității.

Metodologia trebuie să fie corelată cu cerințele proiectului tehnic, cu normativele și standardele aplicabile, precum și cu instrucțiunile producătorilor și bunele practici în construcții.

- Grafic Gantt de realizare a investiției publice

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (fizic). Ofertantii vor intocmi graficul Gantt pe zile calendaristice, cu luarea in considerare a faptului ca, acelasi grafic va fi prezentat in cadrul propunerii financiare sub forma unui grafic fizic si valoric de realizare a investitiei publice. De asemenea se va avea in vedere faptul ca graficul general de realizare a investiției publice (fizic si valoric) reprezinta data de intrare în managementul/gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă pe perioada derulării Contractului și în special pentru monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului. Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract. ]

Cel puțin următoarele informații trebuie sa rezulte din Graficul general al investitiei publice prezentat conform prezentei sectiuni :

- Graficul de realizare a lucrărilor cu respectarea termenului  de finalizarea a lucrarilor.;

- Durata/succesiunea fiecare activități și inter-relaționarea lor;

- Punctele de reper (jaloane/milestones);

- Resursele alocate activităților. Din graficul prezentat trebuie sa rezulte durata activitatilor si alocarile de resurse (personal executie/conducere, pe specializari /calificari si, utilaje) planificate pentru reaizarea activitatilor, pe perioada de timp mentionata ca durata pentru fiecare din activitatile contractului.

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic) propus trebuie

- să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate

- să demonstreze:

- înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;

- să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar lunar);

- să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare)

- Personalul disponibil și propus pentru executarea contractului de ececutie lucrari

Ofertantul trebuie să prezinte

- o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului conform caiet de sarcini, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului.

- componența echipei care gestionează lucrarea și

- modul în care este organizată activitatea membrilor

Informatiile relevante pentru personalul propus vor fi prezentate in tabelul de mai jos

| Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează |
| --- | --- |
| [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] |
| Ex: |  |
| etc (se vor mentiona specializarile alocate astfel incat sa se faca dovada asigurarii tuturor specializarilor impuse de obiectul contractului) |  |

e)   Declaratie pe proprie raspundere privind termenul de garanție acordat pentru lucrările executate

f) Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

g)   Abordarea pentru managementul activității subcontractanților (in masura in care acestia sunt cunsocuti la momentul depunerii ofertei) în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

  - informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

  - datele de identificare ale subcontractantilor

h)  Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului

i) Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului

Punct de reper - termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediară sau finală a Lucrărilor executate sau a unei părți din acestea, stabilit de către Părți și exprimat ca dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat